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Sülysáp Város Önkormányzata

Polgármesterétől

2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

Telefon, fax: (06-29) 435-001, (06-29) 435-003

NYILVÁNOS

Szám: S/5526-…/2017.
Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2017. október 20.
Előterjesztést készítette: Horváth Balázs beruházási ügyintéző
Előterjesztést jóváhagyta: dr. Tóth Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi: PVB 
Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség
Melléklet: -
E L Ő T E R J E S Z T É S

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. október 26-án tartandó munkaterv szerinti ülésére

... napirendhez

Tárgy: Tápiósülyi temető vízellátása, új vízvételi hely kiépítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 127/2017. (VIII. 24.) ÖKT határozatával döntött arról, hogy készüljön, javaslat sülyi temető hiányzó vízellátásának megoldására. A Polgármesteri Hivatal felmérte az ellátandó temetőrészt, illetve a kiépítés lehetőségeit, ami alapján új vízvételi hely kialakítása szükséges.

A kialakítás az alábbi munkálatokkal valósítható meg:

· leágazás építése az 50 m-re lévő vízvételi helytől,

· földárok ásása,

· KPE cső fektetése (3/4”) 1 m mélységben,

· új vízvételi felállás kialakítása (3/4”-os horganyzott acél csőből).

A beruházás költségei, amennyiben a munkálatok a TÁVÜSZ Kft. kivitelezésében valósulnak meg:

5 óra gépmunka 
50.000 Ft

KPE cső

15.000 Ft

vízszerelvények
20.000 Ft

Összesen bruttó:
85.000 Ft

Külső vállalkozó igénybevétele esetén ehhez járul még munkadíj: a vízcső fektetés munkadíja nettó 2500 Ft/fm, azaz összesen 125.00 Ft+áfa (158.750 Ft)

Javasolom, hogy bízzuk meg a TÁVÜSZ Kft.-t a munkálatok elvégzésével.

Kérem döntésük meghozatalát!

…/2017. (X. 26.) ÖKT határozati javaslat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ megbízza a TÁVÜSZ Kft.-t a tápiósülyi temetőben 1 db új vízvétel hely kialakításával, 

2./ a beruházás 85.000 Ft költségét a TÁVÜSZ Kft. önkormányzati támogatási keretének terhére biztosítja.

3./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester, ügyvezető
Sülysáp, 2017. október 20.


Horinka László sk. 


polgármester
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